翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101别墅户内门和柜子供货及安装服务询价函

致单位：

为了满足翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101别墅户内门和柜子供货及安装服务的建设需求，我公司拟就全屋户内门及柜子类的供货安装及服务采用竞争性报价方式选定合作单位，望贵单位给予支持并及时报价。

一、询价内容

1、基本情况：翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101别墅户内门和柜子类供货及配套安装服务。

2、招标控制限价：不含税总价不高于172.566万元（投标人可根据自身情况考虑填报税金）。

3、方案最优定标考虑综合单价、生产到场时间、付款条件、售后服务及质量保修等因素，可在报价中自行填写，作为竞价条款的竞争性措施，该条款是我司选择供应商的重要因素，请贵司慎重填写。（最优方案仅限于贵司的综合单价、生产到场时间、付款条件、售后服务及质量保修等因为考虑，报价及技术要求必须严格按照我司提供报价清单填写，若有修改将会导致报价失效。）（格式自拟，附在询价函后并盖章）

4、材料/设备技术要求：详见附件

5、供货时间和周期要求：70个日历天,须在2019年12月31日前完成制作及安装。

6、售后服务和质量保修不低于以下要求：要求不合格产品及时更换，质量保质期两年。（可提供更优方案）

二、报价要求

1、所报单价包含：生产、供货、运输、卸货、安装、验收、售后服务、质量保修、保险及税金等；（提供增值税专用发票）；

2、投标人须注明，本投标总价为（含税）人民币（大写：）元，人民币 （小写：）元。其中：不含增值税总价：元，增值税适用税率：%,增值税额：元。如遇国家税率调整，合同不含税总价不变，税金按政策文件调整。

3、报价格式：详见《投标清单》（税率可按实填报）

4、报价时间：2019年10月18日16点前给予报价。

三、补充说明

1、报价单需盖章并注明联系人和联系电话；

2、应标报价单位应一次性报出不得更改的最低价格。

3、本工程计价方式为固定总价包干。

4、付款方式：合同签订后，支付合同总30%的预付款；生产制作完毕并在工厂试拼装合格后支付合同总价20%的进度款，全部成品运至现场开始安装后再支付合同总价的25%的进度款；乙方安装完毕并经甲方验收合格15个工作日内支付至合同总价的97%，剩余3%为质量保修金待质保期满后无息支付。（可提供更优方案）

5、对本次询价如有疑问请致电联系，联系人：林先生，电话：18819426787,邮箱：646034756@qq.com，报价清单盖章签名后密封送至：翠湖高尔夫球会三楼招采部（密封信封表面请注明 ：翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101房房户内门和柜子供货及安装工程报价，并加盖公章 ）

6、若需要相关图纸，在报价前联系林工，18819426787

7、报价文件需提供资料：

1）营业执照复印件加盖公章；

2）报价清单（按照工程量清单填报，加盖公章）；

3）询价函（填报价格和税率等信息后加盖公章）；

4）方案（格式自拟，并附在询价函后并盖章）。

珠海九控装饰工程有限公司

2019年10月15日